Sprint 1

| Fecha de inicio: | 11-08-25 |
| --- | --- |
| Fecha de término: | 23-08-25 |

| Actividad a realizar | Días destinados | Encargados |
| --- | --- | --- |
| Definir documentación | 1 | Ayrton Catri, Alexander Pizarro |
| Definir proyecto APT | 3 | Ayrton Catri |
| Definir equipo y responsabilidades | 1 | Ayrton Catri, Alexander Pizarro |
| Crear mapa mental | 1 | Ayrton Catri |
| Crear mapa de actores | 1 | Ayrton Catri |
| Crear mapa de impacto | 1 | Ayrton Catri |
| Priorizar backlog | 1 | Ayrton Catri, Alexander Pizarro |
| Historias de usuario | 1 | Ayrton Catri |
| Levantar ambiente de desarrollo | 1 | Alexander Pizarro |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Sprint 2

| Fecha de inicio: | 25-08-2025 |
| --- | --- |
| Fecha de término: | 06-09-2025 |

| Actividad a realizar | Días destinados | Encargados |
| --- | --- | --- |
| Registrar wildcard | 1 | Alexander Pizarro |
| Validar registro usuario en bd | 1 | Alexander Pizarro |
| Modificar diseño letra formulario | 1 | Alexander Pizarro |
| Validar uso de sesión para enviar formulario wildcard | 1 | Alexander Pizarro |
| Priorizar backlog | 1 | Ayrton Catri |
| Definir tareas | 1 | Ayrton Catri |
| Definir/agregar historias de usuario | 1 | Ayrton Catri |
| Definir Project Charter | 1 | Ayrton Catri |
| Definir matriz de riesgos | 1 | Ayrton Catri |
| Definir/Subir documentación proyecto a repositorio | 1 | Alexander Pizarro |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Sprint 3

| Fecha de inicio: |  |
| --- | --- |
| Fecha de término: |  |

| Actividad a realizar | Días destinados | Encargados |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |