Sprint 1

| Fecha de inicio: | 11-08-25 |
| --- | --- |
| Fecha de término: | 23-08-25 |

| Actividad a realizar | Días destinados | Encargados |
| --- | --- | --- |
| Definir documentación | 1 | Ayrton Catri, Alexander Pizarro |
| Definir proyecto APT | 3 | Ayrton Catri |
| Definir equipo y responsabilidades | 1 | Ayrton Catri, Alexander Pizarro |
| Crear mapa mental | 1 | Ayrton Catri |
| Crear mapa de actores | 1 | Ayrton Catri |
| Crear mapa de impacto | 1 | Ayrton Catri |
| Priorizar backlog | 1 | Ayrton Catri, Alexander Pizarro |
| Historias de usuario | 1 | Ayrton Catri |
| Levantar ambiente de desarrollo | 1 | Alexander Pizarro |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Sprint 2

| Fecha de inicio: | 25-08-2025 |
| --- | --- |
| Fecha de término: | 06-09-2025 |

| Actividad a realizar | Días destinados | Encargados |
| --- | --- | --- |
| Registrar wildcard | 1 | Alexander Pizarro |
| Validar registro usuario en bd | 1 | Alexander Pizarro |
| Modificar diseño letra formulario | 1 | Alexander Pizarro |
| Validar uso de sesión para enviar formulario wildcard | 1 | Alexander Pizarro |
| Priorizar backlog | 1 | Ayrton Catri |
| Definir tareas | 1 | Ayrton Catri |
| Definir/agregar historias de usuario | 1 | Ayrton Catri |
| Definir Project Charter | 1 | Ayrton Catri |
| Definir matriz de riesgos | 1 | Ayrton Catri |
| Definir/Subir documentación proyecto a repositorio | 1 | Alexander Pizarro |
| Validar sesión iniciada para compra de entrada | 1 | Alexander Pizarro |
| Registrar compra de entrada por evento | 1 | Alexander Pizarro |
| Components compra de entradas | 1 | Alexander Pizarro |
| Page compra de entradas | 1 | Alexander Pizarro |

Sprint 3

| Fecha de inicio: | 08-09-2025 |
| --- | --- |
| Fecha de término: | 20-09-2025 |

| Actividad a realizar | Días destinados | Encargados |
| --- | --- | --- |
| Visualizar videos de wildcard | 2 | Ayrton Catri |
| Buzón de ideas | 1 | Alexander Pizarro |
| Registro e inicio de sesión con Google | 2 | Ayrton Catri |
| Crear ruta de tienda | 1 | Alexander Pizarro |
| Crear home de la tienda | 1 | Alexander Pizarro |
| Importar home de la tienda | 1 | Alexander Pizarro |
| Modificar estilos Login y Register | 1 | Ayrton Catri |
| Hacer Validaciones OWASP | 1 | Ayrton Catri |
| Ruta del perfil del usuario registrado | 1 | Ayrton Catri |
| Inicio sesión Google | 1 | Ayrton Catri |
| Implementar funcionalidad de regiones y comunas en vista de usuario | 1 | Alexander Pizarro |
| Validar edad en formulario | 1 | Alexander Pizarro |

Sprint 4

| Fecha de inicio: | 22-09-2025 |
| --- | --- |
| Fecha de término: | 04-10-2025 |

| Dashboard admin - Ver gráficos interactivos | 1 | Ayrton Catri |
| --- | --- | --- |
| Dashboard admin - Ver tarjetas resumen por sección | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Exportar sugerencias a CSV | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Cambiar estado de sugerencias | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Listar y filtrar sugerencias | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Visualizar KPIs de ingresos | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Exportar compras a CSV | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Listar y filtrar compras | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Publicar/Despublicar eventos | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Crear y editar eventos | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Listar y filtrar eventos (Filtro por nombre de evento) | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Filtrar y buscar wildcards (Rechazado) | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Filtrar y buscar wildcards (Aprobado) | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Revisar y cambiar estado de wildcards(Rechazado) | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Revisar y cambiar estado de wildcards (Aprobado) | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Editar datos de usuario | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Activar/Desactivar usuarios (Activar) | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Activar/Desactivar usuarios (Desactivar) | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Listar usuarios con filtros y búsqueda (filtro por nombre o email) | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Listar usuarios con filtros y búsqueda (filtro por estado activo o inactivo) | 1 | Ayrton Catri |
| Dashboard admin - Listar usuarios con filtros y búsqueda (Sin filtros) | 1 | Ayrton Catri |
| Presentación avance capstone | 1 | Alexander Pizarro |
| Categorias y subcategorias en el header | 1 | Alexander Pizarro |
| Aplicar SEO en pages del proyecto | 1 | Alexander Pizarro |
| Bugfix- blindar api regiones/comunas | 1 | Alexander Pizarro |
| Creación de back fall api regiones/comunas | 1 | Alexander Pizarro |

Sprint 5

| Fecha de inicio: | 06-10-2025 |
| --- | --- |
| Fecha de término: | 18-10-2025 |

| Actividad a realizar | Días destinados | Encargados |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |