ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

Plataforma Web Beatbox Chile
Versión: 1.0 — Fecha de emisión: 28/11/2025

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

| DATOS |  |
| --- | --- |
| Gerencia/Oficina/Unidad: | Organización Beatbox Chile – Área Técnica y Competitiva |
| Proyecto: | Plataforma Web Oficial Beatbox Chile |
| Fecha de presentación: | 28 de noviembre de 2025 |
| Cliente: | Organización Beatbox Chile |
| Líder de Proyecto: | Ayrton Catri |

RAZÓN DE CIERRE

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente tabla.
Marcar con una “X” la razón de cierre:

| MOTIVOS | MARCAR |
| --- | --- |
| Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente | X |
| Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente |  |
| Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto |  |

Observación:
El módulo de e-commerce real y pagos electrónicos no forma parte del alcance final entregado y queda programado como fase futura del producto (V2).

ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES

A continuación se establece qué entregables del proyecto han sido aceptados:

| ENTREGABLE | ACEPTACIÓN (SÍ/NO) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Sitio web público oficial en producción | SÍ | https://www.beatboxchile.cl |
| Panel Administrativo completo | SÍ | Incluye KPIs, filtros, CRUD, CSV export |
| Panel de Jurados | SÍ | Evaluación showcases y batallas |
| Módulo de Wildcards | SÍ | Envío, revisión y estados |
| Clasificación automática y llaves | SÍ | Implementado en Sprint 7 |
| Ranking y estadísticas públicas | SÍ | Datos consultables por usuario |
| Manejo de usuarios, roles y seguridad | SÍ | Auth.js + Google Login |
| Diseño responsive y UX/UI | SÍ | Incluye mejoras de header, menús y diseño |
| Documentación del proyecto | SÍ | Disponible en repositorio y drive |
| Módulo de e-commerce | NO | Considerado para versión futura (V2) |
| Integraciones de pago reales | NO | Pendiente para evolución del proyecto |

CONCLUSIONES DEL CIERRE

- El proyecto culminó exitosamente dentro del cronograma definido.

- Todas las funcionalidades comprometidas en el alcance fueron entregadas y aprobadas.

- El cliente (Beatbox Chile) manifiesta conformidad con los productos recibidos.

- La plataforma se encuentra funcionando en producción, con los módulos principales operativos.

- Se establece inicio de fase de mantenimiento evolutivo para futuras versiones.

| Nombre / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Ayrton Catri — Líder del Proyecto / Arquitecto de Software | ____________________ | 29/ 11 / 2025 |
| Alexander Pizarro — Scrum Master / Desarrollador Frontend |  | 29/ 11 / 2025 |
| Organización Beatbox Chile — Cliente / Product Owner |  | 28 / 11 / 2025 |