📄 PROJECT CHARTER – Plataforma Web Beatbox Chile

1. Propósito del Proyecto

El propósito del proyecto Plataforma Web Beatbox Chile es desarrollar, consolidar y mantener el sitio web oficial de Beatbox Chile, permitiendo centralizar toda la información relevante de la comunidad nacional, profesionalizar la gestión de eventos, audiciones, rankings y evaluaciones, y facilitar herramientas administrativas y de jurado en un solo sistema moderno, seguro y escalable.

El sitio ya se encuentra desarrollado y desplegado en producción:
 https://www.beatboxchile.cl

2. Justificación

La comunidad de beatbox en Chile carecía de un sistema oficial unificado. La información histórica dependía de redes sociales, stories, formularios dispersos o archivos privados. Esto generaba:

- Desorganización en la administración de audiciones (wildcards).

- Falta de trazabilidad en procesos de clasificación al Nacional.

- Dificultad para estandarizar criterios de jurado.

- Falta de un canal único y oficial para eventos, noticias y rankings.

- Trabajo manual y descoordinado entre organizadores.

La plataforma resuelve estas brechas mediante:

- Centralización de la información oficial.

- Transparencia en los resultados y procesos de clasificación.

- Herramientas profesionales para jurados y administradores.

- Experiencia de usuario moderna, optimizada para dispositivos móviles.

La solución beneficia tanto a organizadores como a beatboxers, jurados y público general.

3. Objetivo General

Desarrollar y mantener una plataforma web full-stack que funcione como centro oficial de gestión y comunicación del beatbox chileno, integrando:

- Eventos

- Audiciones (wildcards)

- Evaluación de jurados

- Rankings y estadísticas

- Panel administrativo

- Portal público informativo

Todo bajo una arquitectura moderna, segura y escalable.

4. Objetivos Específicos

- Centralizar la información oficial de Beatbox Chile en un único portal.

- Implementar un sistema formal de recepción, revisión y administración de wildcards.

- Desarrollar un panel de jurado profesional para evaluaciones presenciales y online.

- Implementar un panel administrativo completo para gestión de usuarios, roles, eventos y estadísticas.

- Crear un portal público que despliegue eventos, rankings, noticias y competidores.

- Implementar ranking nacional y estadísticas basadas en resultados oficiales.

- Garantizar seguridad mediante autenticación, middleware y gestión de roles.

- Desplegar la plataforma en infraestructura optimizada (Vercel + PostgreSQL).

5. Alcance del Proyecto

5.1 Lo que SÍ incluye

- Sitio público con información oficial.

- Módulo completo de Wildcards (envío, visualización, aprobación/rechazo).

- Panel administrativo:

  - Usuarios, roles, eventos, estados, KPIs, filtros, CRUD.

  - Gestión de clasificaciones y llaves de batalla (Sprints 7).

- Panel de jurado:

  - Evaluaciones de showcase, preliminares y batallas (2-round evaluation).

- Módulo de ranking y estadísticas públicas.

- Validaciones OWASP y seguridad basada en roles.

- Implementación de login tradicional + login con Google.

- Persistencia de comunas/regiones en perfil.

- Funcionalidades de compras de entrada solo como registro interno, sin pago real.

- Implementación de mejoras UX (header, menú móvil, notificaciones).

- Infraestructura productiva (Vercel + PostgreSQL).

- Documentación, matrices de riesgos y backlog priorizado.

5.2 Lo que NO incluye actualmente

(queda explícito como alcance futuro)

- Sistema de e-commerce real (productos, carrito, stock).

- Pagos reales con Webpay/MercadoPago/Stripe para productos (solo entradas simuladas).

- Integraciones externas de logística, envíos o facturación.

- Sistema de streaming en vivo o scoreboard interactivo.

- App móvil.

6. Requisitos del Proyecto

6.1 Requisitos Funcionales

- Autenticación (credenciales y Google) + manejo de roles.

- Envío y administración de wildcards.

- Panel de jurado para evaluación por criterios y rondas.

- CRUD de eventos, usuarios y estadísticas.

- Generación de llaves, clasificaciones y administración de participantes.

- Ranking nacional y estadísticas públicas.

- Panel admin con filtros avanzados, CSV export, KPIs.

6.2 Requisitos No Funcionales

- Seguridad reforzada (OWASP, bcrypt, JWT, middleware).

- Compatibilidad mobile-first.

- Escalabilidad con infraestructura serverless.

- SEO optimizado para eventos y noticias.

- Accesibilidad básica WCAG.

- Código en TypeScript con Prisma, validaciones y control de errores.

7. Arquitectura y Tecnologías

La plataforma está construida como un monolito moderno con Next.js App Router, que integra el frontend, backend y renderizado SSR/ISR.

Stack tecnológico

- Next.js 14+ (App Router) — SSR, ISR, rutas API.

- TypeScript — Tipado estricto end-to-end.

- Tailwind CSS — Estilos utilitarios modernos.

- Prisma ORM — Acceso a PostgreSQL con migraciones.

- PostgreSQL — En Neon/Vercel Postgres (producción).

- Auth.js (NextAuth) — Manejo de sesiones / JWT / Google OAuth.

- React Hook Form + Yup — Formularios y validaciones.

- Framer Motion — Animaciones suaves.

- Docker Compose (dev) — PostgreSQL local.

- Vercel — Hosting de frontend y API serverless.

Modelo de datos principal

- Usuario, Rol

- Evento

- Wildcard

- Clasificación

- Llave de batalla

- Evaluación

- Competidores

- KPI histórico

8. Stakeholders

| Stakeholder | Rol / Interés |
| --- | --- |
| Beatbox Chile (Organización) | Cliente principal; administra eventos y contenido. |
| Beatboxers / Competidores | Envían wildcards, compiten en eventos, consultan rankings. |
| Jurados oficiales | Evaluación de batallas con panel especializado. |
| Público general | Accede a información, resultados y noticias. |
| Equipo de Desarrollo | Construcción, optimización y soporte continuo. |
| Docente / Comité académico | Revisión formal del proyecto (contexto académico). |

9. Cronograma Macro (Basado en Sprint Planning)

Las fechas se basan en los documentos oficiales del Sprint Planning.
Fuente:

Sprint planning

Sprint 1 — 11/08/2025 al 23/08/2025

- Documentación base

- Definición del proyecto

- Mapa mental, mapa de actores, mapa de impacto

- Backlog + User Stories

- Ambiente de desarrollo

Sprint 2 — 25/08/2025 al 06/09/2025

- Registro de wildcards

- Validación de sesión

- Implementación de compra de entrada (registro, NO pagos)

- Priorizar backlog

- Documentación y matriz de riesgos

Sprint 3 — 08/09/2025 al 20/09/2025

- Visualización de wildcards

- Buzón de ideas

- Login con Google

- Mejoras de estilo (login/register)

- Validaciones OWASP

- Perfil usuario + regiones/comunas

- Validación de edad

Sprint 4 — 22/09/2025 al 04/10/2025

- Dashboard Admin completo

- Filtros, búsquedas, CSV export

- CRUD avanzado de eventos

- Mejora UX header

- SEO

- Correcciones API regiones/comunas

- Documentación

Sprint 5 — 06/10/2025 al 18/10/2025

- Implementación del FAQ Bot

- Persistencia del chat FAQ

- Correcciones UI/UX

Sprint 6 — 20/10/2025 al 01/11/2025

- Mejoras Wildcard (campos adicionales)

- Normalización BD

- Cambios de contenido real

- Ajustes visuales

- (Pago aún no implementado → se mantiene fuera de alcance actual)

Sprint 7 — 03/11/2025 al 15/11/2025

- Expiración de sesión

- Notificaciones globales

- Clasificación automática

- Llaves de batalla

- Panel jurado (evaluación showcase/batallas)

- Panel público: historial + estadísticas

- Rediseño panel admin y jurado

- Persistencia comunas/regiones

- Filtros avanzados de ranking

Sprint 8 — 16/11/2025 al 29/11/2025

- Pruebas funcionales

- Pruebas no funcionales

- Completar plan de pruebas

- Completas historias de usuario

- Actualización de diagramas y documentación general

- Actualizar diagrama modelo de datos

- Actualizar casos de uso

10. Evolución futura del proyecto (V2 – V3)

Versión 2

- Implementación real de pasarelas de pago (WebPay, MercadoPago).

- Módulo de e-commerce completo (productos, carrito, stock).

- Dashboard avanzado con reportes analíticos.

- Inscripciones automáticas con códigos QR.

Versión 3

- Sistema de streaming + scoreboard real-time.

- App móvil (React Native).

- Integración con competencias internacionales.

11. Presupuesto de Operación y Mantenimiento

Costos reales mensuales estimados (operación actual sin e-commerce):

| Servicio | Costo mensual aprox. |
| --- | --- |
| Vercel Pro | $18.000 CLP |
| Neon / Vercel Postgres | $13.500 CLP |
| Emails SendGrid (opcional) | $13.500 CLP |
| Backups automáticos | $5.000 CLP |
| Dominio NIC.cl | $9.990 CLP anual (≈ $833 mensual) |

Mantenimiento técnico

- Soporte → $80.000 a $150.000 CLP mensuales según alcance.

Total mensual estimado

Entre $120.000 y $180.000 CLP / mes
(Dependiendo de si se incluyen correos transaccionales y soporte técnico).

12. Equipo del Proyecto

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Ayrton Catri | Director del Proyecto, Full-Stack Developer, QA, DBA. |
| Alexander Pizarro | Desarrollador Frontend, Scrum Master, UX/UI, QA, Arquitecto de Software. |

13. Riesgos y Mitigación.

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Aumento de tráfico | Infraestructura serverless y pooling automático. |
| Fallos en evaluaciones | Validaciones, guardado automático y logs. |
| Cambios en criterios competitivos | Modelo basado en enums y tablas configurables. |
| Dependencia tecnológica | Backups + export frecuente BD. |
| Usuarios no expertos | UX clara, feedback visual, toasts y validaciones robustas. |

14. Aprobaciones

- Cliente: Organización Beatbox Chile

- Director del Proyecto: Ayrton Catri

- Desarrollador Principal: Alexander Pizarro