SPRINT REVIEW 1 - Resumen del Progreso:

Objetivo del Sprint: Definir la documentación, objetivos y levantar ambiente de desarrollo.

Logros Destacados:

- Se definieron los lenguajes de programación

- Se definieron los objetivos

- Se definió el proyecto APT

- Se crean primeras tareas en el backlog

- Se levanta el ambiente de desarrollo

- Se define la metodología de trabajo

SPRINT REVIEW 2 - Resumen del Progreso:

Objetivo del Sprint: Avanzar en el desarrollo, definir tareas y estructura a seguir

Logros Destacados:

- Estructuración del repositorio según indicaciones del docente

- Desarrollo enfocado a funcionalidades.

- Sistema de login y register listos.

- Componente y lógica de compra de entradas y listado de eventos.

SPRINT REVIEW 3 - Resumen del Progreso:

Objetivo del Sprint: Hacer el deploy de prueba, avanzar en el desarrollo de nuevas funcionalidades.

Logros Destacados:

- Se logra hacer el deploy de prueba en vercel.

- Se cambió de bd SQLite a Postgresql.

- Seguir aplicando funcionalidades extras.

- Registro e inicio de sesión con Google.

- Visualización de vídeos de wildcard.

- Registros en la bd del cajón de ideas del sitio web.

SPRINT REVIEW 4 - Resumen del Progreso:

Objetivo del Sprint: Crear dashboard administracion de usuario, mejorar UX, aplicar SEO

Logros Destacados:

- -Avance significativo en dashboard admin.

- -Mejora de UX

- -Blindado de api regiones/comunas.

- -Cumplimiento de tareas del backlog.

- -Documentación al dia

- Aplicar SEO

SPRINT REVIEW 5 - Resumen del Progreso:

Objetivo del Sprint: Crear y diseñar FAQbot

Logros Destacados:

- -Diseño mascota

- -Mejora de UX

- -Funcionalidad de chatbot

- -Persistencia de chat

- -Documentación al dia

SPRINT REVIEW 6 - Resumen del Progreso:

Objetivo del Sprint: Normalización de base de datos

Logros Destacados:

- -Diseño robusto

- -Tablas bien organizadas

- -Integraciones con lógica existente

SPRINT REVIEW 6 - Resumen del Progreso:

Objetivo del Sprint: UX, Lógica clasificación, eventos, llaves y modelo de negocio.

Logros Destacados:

- -Correcciones en diseño y lógica

- -Lógica panel admin

- -Lógica panel juez