## Slide 1: Proyecto Beatbox Chile – Seguimiento Sprint 5
Equipo Beatbox Chile Dev Team
Octubre 2025

## Slide 2: Logros del Último Sprint
✅ Implementación de persistencia en el chat del FAQ-bot.
✅ Registro automático de mensajes y hora por usuario.
✅ Definición y carga dinámica de preguntas frecuentes.
✅ Diseño del menú de preguntas con navegación interactiva.
✅ Funcionalidades completas del FAQ-bot integradas a Beatbox Chile.
✅ Corrección visual de la sección usuario (interfaz con sesión iniciada).
Resultado: el FAQ-bot está totalmente operativo y persistente.

## Slide 3: Estadísticas del Sprint
Tareas Totales: 7
Completadas: 7 (100%)
En progreso: 0
Pendientes: 0
Chart: Progreso de Tareas
| Completadas | En progreso | Pendientes
Tareas | 7 | 0 | 0

## Slide 4: Porcentaje de Avance del Proyecto
Sprint 5: 100%
Total: 100% del módulo FAQ-bot completado.
Chart: Avance Total del Proyecto
| Completado | Pendiente
Avance | 100 | 0

## Slide 5: Arquitectura del FAQ-Bot
Frontend (React + Tailwind): Chat emergente con mascotita y persistencia local.
Backend (Next JS): Endpoints para preguntas/respuestas.
Base de datos: PostgreSQL.
Integración completa con la plataforma Beatbox Chile.

## Slide 6: Riesgos Identificados
• Ampliar dataset de preguntas frecuentes.

## Slide 7: Objetivos Próximo Sprint (Sprint 6)
🎯 Arreglar diseño del body.
🎯 Normalizar BD.
🎯 Cambiar información de las páginas con la info real.
🎯 Desarrollar integración de pago para la page de compra de entradas.
🎯 Agregar campos a formulario de wildcard.

## Slide 8: Cierre
¡Sprint 5 completado con éxito!
El FAQ-bot ya forma parte activa de Beatbox Chile.
Mejora la experiencia del usuario con asistencia dinámica en tiempo real.
Equipo Beatbox Chile 🐱‍💻 : Ayrton Catri – Alexander Pizarro